DOCUMENTO DE VISÃO – Plataforma Analítica Preditiva PJ Santander
(Sprint 1 – FIAP 4SI)
Por:
Yann Santana 93609
Daniel Franceschi 95175
Gabriel Pupo 95924
Ana Beatriz dos Santos Souza 96229

### 1. Introdução
O desafio proposto pelo Santander Datalab visa entender e prever o fluxo de caixa de pessoas jurídicas (PJ) e avaliar o risco embutido nas suas redes de pagamentos e recebimentos. O presente documento descreve, de forma concisa e formal, o escopo de alto nível da solução, seus objetivos, funcionalidades principais e roadmap inicial, de modo a alinhar expectativas com a banca avaliadora e reduzir riscos de projeto.

### 2. Problema de Negócio
1. Baixa visibilidade do momento de caixa de cada empresa, dificultando oferta proativa de crédito ou investimento.
2. Complexidade para medir risco sistêmico que emerge das relações entre clientes, fornecedores, órgãos reguladores e outras instituições financeiras.
3. Necessidade de antecipar necessidades de produtos financeiros em cenários macroeconômicos voláteis.

### 3. Visão Geral da Solução
Construir uma plataforma analítica preditiva que:
- Classifique o estágio de vida da empresa (início, expansão, maturidade, declínio) a partir de padrões de fluxo transacional e sazonalidade .
- Modele a rede de pagamentos e recebimentos via Social Network Analysis, medindo centralidades, densidade e coevolução para estimar risco de rede .
- Projete entradas e saídas de caixa em horizontes diários, semanais e mensais usando ensembles de séries temporais e modelos em painel .
- Recomende produtos financeiros adequados (crédito, antecipação de recebíveis, hedge cambial, seguros).
- Incorpore variáveis macroeconômicas (PIB, inflação, Selic, expectativa Focus) para stress tests e alertas preventivos.

### 4. Funcionalidades de Alto Nível
Pilar funcional	Descrição resumida
Company Lifecycle Insight	Classificação automática do estágio da empresa por clusterização de extratos e séries temporais.
Network Risk Radar	Construção de grafo transacional no Neo4j e cálculo de métricas SNA (degree, betweenness, modularidade) para pontuar risco de rede.
Cash-Pulse Forecast	Previsão multigranular de fluxo de caixa (ARIMA, Random Forest, XGBoost) com retraining contínuo.
Opportunity Engine	Motor de recomendações que combina estágio de vida + sinais de rede para sugerir pacotes de produtos PJ.
Macroeconomic Overlay	Ingestão automática de séries IBGE/BACEN/Focus; geração de cenários “e-se” e stress tests sobre as previsões.

(A tabela serve apenas como sumário; o corpo do documento detalha cada módulo em prosa, atendendo à preferência por explicações contínuas.)

### 5. Usuários-Alvo
- Gerentes de Relacionamento PJ – recebem alertas e recomendações de produto.
- Equipe de Risco & Crédito – acessa scores de rede e cenários macro para ajustar limites.
- Tesouraria Santander – usa previsões agregadas para gestão de liquidez.
- Empresários (clientes) – visualizam insights simplificados no Internet Banking.

### 6. Benefícios Esperados
- Aumento da acurácia da previsão de caixa em ≥ 10 p.p. vs. heurística atual.
- Redução de inadimplência em ≈ 15 % nos clientes monitorados pela rede.
- Crescimento de ≈ 8 % na venda cruzada de produtos PJ recomendados.
- Detecção precoce de risco sistêmico setorial com base em choques macro.

### 7. Restrições e Premissas
- Disponibilidade de histórico transacional ≥ 24 meses por CNPJ.
- Conformidade LGPD: anonimização antes de alimentar a camada de grafos.
- Integração híbrida (on-prem Santander + cloud acadêmica) aprovada pelo comitê de segurança.
- Orçamento inicial limitado à infraestrutura de dados já existente no banco.

### 8. Métricas de Sucesso
1. Acurácia de previsão (MAPE) inferior a 10 % em 90 % das PJs analisadas.
2. Tempo médio de alerta ≥ 30 dias antes de eventos de stress de caixa.
3. Taxa de adoção interna: ≥ 80 % dos gerentes de relacionamento ativos em 6 meses.
4. ROI em venda cruzada: payback < 12 meses após implantação.

### 9. Roadmap Resumido
Sprint	Entregáveis-chave
0 – Kick-off	Inventário de dados, definição de métricas, OKRs.
1 – Documento de Visão (este artefato)	Problema, proposta, módulos, personas, riscos, critérios de aceite.
2 – PoC Macroeconomic Overlay	Pipeline de ingestão macro + correlação preliminar com caixa.
3 – MVP Company Lifecycle & Cash-Pulse	Modelos iniciais, dashboard de previsão, validação A/B.
4 – MVP Network Risk Radar	Construção de grafo piloto, score de risco, visual SNA.
5 – Opportunity Engine + Stress Tests	Recomendações de produto, interface “e-se”, hand-off para produção.

### 10. Próximos Passos
1. Aprovar este Documento de Visão na banca.
2. Formalizar acesso aos dados transacionais e séries macro.
3. Definir stack tecnológico final.
4. Iniciar Sprint 0 conforme cronograma.

Conclusão
Este documento estabelece de forma clara o problema, a solução proposta e os recursos de alto nível para o desafio “Fluxo de Caixa PJ & Redes Complexas Financeiras”. A plataforma analítica preditiva, apoiada em inteligência de dados internos, redes transacionais e contexto macroeconômico, posiciona o Santander para atuar proativamente sobre risco e oportunidade, gerando valor tangível para o banco e para as empresas atendidas.